УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя                                                                                               Начальник финансового отдела

Чериковского районного                                                                                                 Чериковского районного

исполнительного комитета                                                                                              исполнительного комитета

__________  М.С.Космачев                                                                                              ____________ Т.В.Баркова

«____»__________    2020 г.                                                                                            «____»_ ______ ___ 2020 г.

ПЛАН

текущего ремонта объектов внешнего благоустройства

по Чериковскому району на 2020 год

| Наименование улицы | Ед. изм. | Площадь улиц | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $ 153 Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов: 91 027,00 рублей |
| 1. Текущий ремонт всех типов дорожек, площадок, проездов в объемах не более 40% от общей площади (п.9) |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Болдина, 17 | м2 | 100 | 40 |  | Районный бюджет | 2-3 кв |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Ленинской (от «Хлебозавода» до магазина «Родный кут») | м2 | 500 | 200 |  | Районный бюджет | 2-3кв |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Рокоссовского (около озера «Островок») | м2 | 600 | 250 |  | Районный бюджет | 2-3кв |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Ленинской (около магазина И.П. Романов) | м2 | 375 | 150 |  | Районный бюджет | 2-3кв |
| Ремонт тротуарной дорожки по ул. Рокоссовского (от жилого дома № 77 до жилого дома № 29а) | м2 | 800 | 320 |  | Районный бюджет | 3кв |
| Ремонт ул. Дмитриевой (от ул. Коммунистической до Центрального рынка) | м2 | 1200 | 480 |  | Районный бюджет | 2-3кв |
| Ремонт ул. Космонавтов (от ул. Комсомольской до пер. Школьный) | м2 | 845 | 320 |  | Районный бюджет | 2-3кв |
| Ремонт ул. Интернациональной (от ул. Космонавтов до ул. Сурганова) | м2 | 2925 | 700 |  | Районный бюджет | 2-3кв |
| Ремонт ул. Гагарина (от ул. Ленинская до магазина Визит) | м2 | 1 600 | 428 |  | Районный бюджет | 2-3кв |
| Ремонт перекрестка ул. Советской с ул. Володарского | м2 | 3 000 | 1 000 |  | Районный бюджет | 2-3кв |
| Ремонт перекрестка улиц Рокоссовского, Комсомольской и Болдина с устройством островка безопасности из дорожного бордюрного камня | м.п. | 130 | 130 |  | Районный бюджет | 2-3кв |
| ИТОГО по параграфу: |  |  |  | 91 027,00 |  |  |
| $ 150 Поддержание и восстановление санитарного технического состояния придомовых территорий 13 578,00рублей |
| Ремонт элементов благоустройства придомовых территорий, включая установку, ремонт, в т.ч. укрепление, покраску, замену ограждений и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, скамеек и других малых архитектурных форм, дворовых уборных, площадок и навесов для контейнеров (п.58) |
| г. Чериков, ул. Калинина, 5 |
| Ремонт с заменой бордюрного камня | м.п. | 102 | 64 |  | Районный бюджет | 2-3кв |
| Ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки | м.п. | 58 | 32 |  | Районный бюджет | 2-3кв |
| Ремонт с заменой элементов детской площадки | шт. | 1 | 1 |  | Районный бюджет | 2-3кв |
| г. Чериков, ул. Рокоссовского, 81 |
| Ремонт с заменой бордюрного камня | м.п. | 100 | 40 |  | Районный бюджет | 3кв |
| Ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки | м.п. | 58 | 22 |  | Районный бюджет | 3кв |
| Ремонт с заменой элементов детской площадки | шт. | 1 | 1 |  | Районный бюджет | 3кв |
| г. Чериков, д. Богдановка, 1 |
| Ремонт с заменой бордюрного камня | м.п. | 100 | 40 |  | Районный бюджет | 3-4кв |
| Ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки | м.п. | 58 | 22 |  | Районный бюджет | 3-4кв |
| Ремонт с заменой элементов детской площадки | шт. | 1 | 1 |  | Районный бюджет | 3-4кв |
| Агрогородок Езеры, ул. Приозерная, 15 |
| Ремонт с заменой бордюрного камня | м.п. | 100 | 20 |  | Районный бюджет | 3-4кв |
| Ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки | м.п. | 89 | 30 |  | Районный бюджет | 3-4кв |
| Ремонт с заменой элементов детской площадки | шт. | 1 | 1 |  | Районный бюджет | 3-4кв |
| г. Чериков, ул. Ленинская, 1 |
| Ремонт с заменой бордюрного камня | м.п. | 40 | 40 |  | Районный бюджет | 3-4кв |
| Ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки | м.п. | 39 | 39 |  | Районный бюджет | 3-4кв |
| Ремонт с заменой элементов детской площадки | шт. | 1 | 1 |  | Районный бюджет | 3-4кв |
| ИТОГО по параграфу: |  |  |  | 13 578,00 |  |  |
| $ 151 Ремонт прочих объектов благоустройства: 4 354,00 рублей |
| 1.Текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, в том числе расположенных на озелененных территориях парков, скверов, других насаждение, зон отдыха, установка и замена заборов для парков, скверов, зеленых зон, а также вдоль улично-дорожных сетей, мест погребения и иных территорий населенных пунктов (п.1) |
| Чериковский район |  |  |  | 2 000,00 | Районный бюджет | 2-3кв |
| ИТОГО: |  |  |  | 2 854,00 |  |  |
| 2. Текущий ремонт, изготовление, установка и замена емкостей для сбора твердых коммунальных отходов (контейнеры) и малых архитектурных форм (урны, скамейки и другое) в местах общего пользования (п.37, п.50) |
| Чериковский район |  |  |  | 500,00 | Районный бюджет | 2-4кв |
| ИТОГО: |  |  |  | 500,00 |  |  |
| 3. Текущий ремонт шахтных колодцев общественного пользования (п.56) |
| Шахтные колодцы на территории Чериковского района |  |  |  | 1 000,00 | Районный бюджет | 2-3кв |
| ИТОГО: |  |  |  | 1 000,00 |  |  |
| ИТОГО по параграфу: |  |  |  | 4 354,00 |  |  |
| ВСЕГО по ремонтам: |  |  |  | 108 959,00 |  |  |

Начальник отдела архитектуры, строительства и

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома								Д.В.Клименков