О подготовке к работе в осенне-зимний   период  2015-2016гг.

Прошедший отопительный период показал , что энергоснабжение всех субъектов хозяйствования и населения района было обеспечено достаточно надежно , не допущено серьезных аварийных ситуаций на теплоисточниках , реально сократилось число аварий  на тепловых сетях района , что говорит о качестве работы энергетической службы УКПП «Чериковский жилкомунхоз» и предприятий, обслуживающих ведомственные котельные, а также потребителей тепловой энергии . Однако ,при  проводимых рейдах в отопительный период 2014-2015  гг,  был выявлен ряд  недостатков при эксплуатации  теплоисточников и тепловых сетей , существенно влияющих на эксплуатацию энергетического оборудования, температуру теплоносителя . Это  безконтрольность за работой приборов учета потребления тепловой энергии, неисправная запорно-регулирующая арматура, отсутствие теплоизоляции на трубопроводах, утечки и самовольный разбор сетевой воды, некачественная промывка и наладка тепловых сетей и систем отопления в подготовительный период

15 мая 2015 года состоялось заседание исполкома Чериковского РИК , рассмотревшего  итоги работы за прошедший отопительный период и утверждены мероприятия по подготовке к предстоящему . Согласно решения №12-4 от 15 мая 2015г установлены сроки подготовки объектов и регистрации паспортов готовности к ОЗП 2015 - 2016 гг. Так , паспорт потребителя тепловой энергии учреждениям министерств образования, здавоохранения, культуры, спорта и туризма ,предстоит зарегистрировать до 20 августа 2015года. Работы по подготовке объектов Чериковского РАЙПО должны быть завершены до 21.09.2015г, а готовность объектов УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» принять до 23 сентября. С середины июня по 18 сентября намечены сроки проверки готовности .теплоисточников

Для качественной подготовки предприятий к ОЗП необходимо выполнить следующее:

-  Создать на предприятии (организации) комиссию и разработать организационно-технические мероприятия по подготовке объектов потребителей .

-  Провести гидравлическую опрессовку и испытания  магистральных и распредели-тельных тепловых сетей , систем внутреннего теплоснабжения  с оформлением соответствующих актов. Выполнить ремонтные и профилактические работы. Ремонт и гос. поверку приборов узлов учета , наладку систем теплорегулирования . Опломбировать приборы узла учета тепловой энергии с составлением актов с энергоснабжающей организацией . «Акт проверки готовности потребителя …» в обязательном порядке согласовывается с энергоснабжающей организацией .

Организации, имеющие в своем ведении теплоисточник, обязаны провести оценку надежности производства и передачи тепловой энергии, устранить все выявленные недостатки. Проверке подлежат теплоисточники с установленной мощностью 50 кВт и выше, имеющие принудительную циркуляцию теплоносителя. Для таких объектов оформляется паспорт готовности теплоисточника.

Все работы по подготовке теплоисточников к ОЗП должны быть завершены –

-для обеспечения работы систем ГВС – согласно плана-графика отключения (РИК),

-для обеспечения работы систем отопления- до 20 сентября.

Готовность теплоисточника к ОЗП признается единогласным решением всех членов комиссии и при наличии заключения Госпромнадзора на котельные с оборудованием единичной мощностью 100 кВт и выше

Оформление  и  регистрация паспортов готовности производиться в районной  энергоинспекции  в установленном порядке  до 01.10.2015 г. Подключение систем теплоснабжения без наличия оформленного и подписанного   «Паспорта готовности» запрещено .

Не принятие мер по своевременной подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в ОЗП или иные нарушения правил эксплуатации тепловых сетей, которые вызвали или могли вызвать повреждения тепловых сетей или перерыв в подаче тепловой энергии потребителям влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере от четырех до пятисот базовых величин .

Государственный  инспектор по энергетическому надзору   Смолик С.И.