УТВЕРЖДЕНО

Решение

Чериковского районного

исполнительного комитета

23.03.2018 № 8-10

Перспективная программа

капитального ремонта жилищного фонда

Чериковского района на 2019-2023 годы

| № п/п | Адрес жилого дома | Год пост-ройки | Этаж-ность | Мате-риал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год последнего капиталь-ного ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г.Чериков, ул.Ленинская, д.4 | 1970 | 2 | кирпич | 347 | - | 2019 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, замена заполнение входных дверных проемов в подвальном помещении, замена ограждений лоджий, устройство козырьков над входной группой в подъезд, восстановление отмостки, ремонт фасада, замена светильников на светодиодные, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | г.Чериков, ул.Калинина, д.5 | 1981 | 4 | железо-бетон-ные панели | 1884 | 2015 | 2019 | ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, канализации, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования, замена ограждений лоджий, восстановление отмостки, замена светильников на светодиодные |
| 3 | г.Чериков, ул.Рокоссовского, д.79 | 1979 | 5 | железо-бетон-ные панели | 4126 | 2015 | 2019 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, канализации, замена входных дверных проемов в подвальном помещении, замена ограждений лоджий, восстановление отмостки, герметизации панельных швов, ремонт фасада, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования |
|  | Итого |  |  |  | 6357 |  |  |  |
| 4 | г.Чериков, ул.Рокоссовского, д.81 | 1977 | 3 | железо-бетон-ные панели | 1405 | 2015 | 2020 | ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, канализации, замена входных дверных проемов в подвальном помещении, восстановление отмостки, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования, замена светильников на светодиодные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | г.Чериков, ул.Болдина, д.17 | 1970 | 2 | кирпич | 726 | - | 2020 | ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации, замена входных дверных проемов в подвальном помещении, замена теплообменника и системы автоматического регулирования тепловой энергии, восстановление отмостки, ремонт фасада, замена светильников на светодиодные, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования |
| 6 | г.Чериков, ул.Калинина, д.10 | 1985 | 2 | кирпич | 369 | 2015 | 2020 | ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, замена теплообменника и системы автоматического регулирования тепловой энергии, восстановление отмостки, ремонт фасада, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования, замена светильников на светодиодные |
| 7 | г.Чериков, ул.Володарского, д.27 | 1968 | 2 | кирпич | 765 | 2015 | 2020 | ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, канализации, замена входных дверных проемов в подвальном помещении, замена теплообменника и системы автоматического регулирования тепловой энергии, восстановление отмостки, ремонт фасада, замена светильников на светодиодные, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | Чериковский район, агрогородок Езеры, ул.Приозерная, д.15 | 1986 | 2 | кирпич | 469 | - | 2020 | ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, замена входных дверных проемов в подвальном помещении, замена козырьков над входами в подъезды, восстановление отмостки, ремонт фасада, замена светильников на светодиодные, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования |
| 9 | г.Чериков, ул.Ленинская, д.1 | 1970 | 2 | кирпич | 347 | - | 2020 | ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, восстановление отмостки, ремонт фасада, замена светильников на светодиодные, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования |
| 10 | Чериковский район, дер.Богдановка, д.1 | 1985 | 3 | железо-бетон-ные панели | 1648 | - | 2020 | ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, замена оконных проемов в местах общего пользования, замена входных дверных проемов в подвальном помещении, восстановление отмостки, герметизации панельных швов, ремонт фасадов, замена светильников на светодиодные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | г.Чериков, ул.Болдина, д.11 | 1970 | 2 | кирпич | 1118 | - | 2020 | ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, канализационных выпусков, замена оконных проемов в местах общего пользования, замена входных дверных проемов в подвальном помещении, восстановление отмостки, ремонт фасада, замена светильников на светодиодные |
|  | Итого |  |  |  | 6847 |  |  |  |
| 12 | г.Чериков, ул.Калинина, д.2 | 1976 | 3 | железо-бетон-ные панели | 1068 | 2015 | 2021 | ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, канализации, замена входных дверных проемов в подвальном помещении, восстановление отмостки, герметизации панельных швов, ремонт фасада, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования, замена светильников на светодиодные |
| 13 | г.Чериков, ул.Рокоссовского, д.73 | 1981 | 5 | железо-бетон-ные панели | 4113 | 2014 | 2021 | ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, канализации, замена входных дверных проемов в подвальном помещении, замена ограждений лоджий, восстановление отмостки, герметизация панельных швов, ремонт фасада, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | г.Чериков, ул.Калинина, д.11 | 1982 | 2 | железо-бетон-ные панели | 457 | 2015 | 2021 | ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, канализации, замена входных дверных проемов в подвальном помещении, замена теплообменника и системы автоматического регулирования тепловой энергии, восстановление отмостки, ремонт фасада, замена светильников на светодиодные, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования |
| 15 | г.Чериков, ул.Ленинская, д.5а | 1992 | 5 | железо-бетон-ные панели | 1806 | - | 2021 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, замена входных дверных проемов в подвальном помещении, замена козырьков над балконами верхних этажей, устройство козырьков над входами в подъезды, восстановление отмостки, герметизации панельных швов, ремонт фасада, замена светильников на светодиодные |
|  | Итого |  |  |  | 7444 |  |  |  |
| 16 | г.Чериков, ул.Комсомольская, д.1 | 1982 | 2 | кирпич | 2956 | - | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации, замена входных дверных проемов в подвальном помещении, замена теплообменника и системы автоматического регулирования тепловой энергии, восстановление отмостки, ремонт фасада, замена светильников на светодиодные, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | г.Чериков, ул.Рокоссовского, д.8 | 1991 | 5 | железо-бетон-ные панели | 4111 | - | 2022 | ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, замена входных дверных проемов в подвальном помещении, замена теплообменника и системы автоматического регулирования тепловой энергии, восстановление отмостки, герметизация панельных швов, ремонт фасада, замена светильников на светодиодные |
| 18 | Чериковский район, дер.Зори, ул.Молодежная, д.6 | 1986 | 2 | кирпич | 452 | - | 2022 | ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, замена входных дверных проемов в подвальном помещении, восстановление отмостки, ремонт фасада, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования |
|  | Итого |  |  |  | 7519 |  |  |  |
| 19 | г.Чериков, ул.Рокоссовского, д.7 | 1995 | 5 | железо-бетон-ные панели | 4109 | - | 2023 | ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, замена входных дверных проемов в подвальном помещении, замена теплообменника и системы автоматического регулирования тепловой энергии, восстановление отмостки, герметизации панельных швов, ремонт фасада, замена светильников на светодиодные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | г.Чериков, ул.Рокоссовского, д.5 | 1983 | 5 | железо-бетон-ные панели | 3906 | - | 2023 | ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации, замена входных дверных проемов в подвальном помещении, замена теплообменника и системы автоматического регулирования тепловой энергии, восстановление отмостки, герметизации панельных швов, ремонт фасада, замена светильников на светодиодные, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования |
|  | Итого |  |  |  | 8015 |  |  |  |